Гриф конфиденциальности: К

Экз. №____

| Стратегия развития искусственного интеллекта в АО «Нурбанк» на 2026–2028 гг. | Утверждена Советом директоров АО «Нурбанк» протокол №______ от «____» ______2026г. |
| --- | --- |

Оглавление………………………………………………………………….....1

Глава 1. Общие положения	2

Глава 2. Основные понятия и термины, используемые в Стратегии	2

Глава 3. Видение и миссия ИИ в Банке	5

Глава 4. Принципы этичного и устойчивого ИИ	9

Глава 5. Критерии применения ИИ в проектах и бизнес процессах Банка	10

Глава 6.  Классификация ИИ по уровню риска (AI Risk Tiering)	10

Глава 7. Реестр ИИ – Портфель проектов ИИ	11

Глава 8. Организационная модель	11

Глава 9. Этапы реализации (дорожная карта 2026–2028 гг.)	12

Глава 10. Требования к инфраструктуре	13

Глава 11. Участие УИБ и контролирующих СП: подход разрешённого риска	14

Глава 12. Риски и меры управления	15

Глава 13. Заключительные положения	17

Глава 1. Общие положения

- Стратегия развития искусственного интеллекта в АО «Нурбанк» на 2026–2028 гг. (далее – Стратегия) разработана для формирования единого системного подхода к внедрению и использованию искусственного интеллекта в деятельности АО «Нурбанк», обеспечения его устойчивого технологического и бизнес-развития, повышения эффективности ключевых процессов, качества клиентского сервиса и конкурентоспособности Банка в среднесрочной перспективе;

- Внедрение и использование Artificial Intelligence - искусственного интеллекта (далее – AI/ИИ) — ключевой тренд мировой экономики: по оценке McKinsey & Company, Inc.y, он может добавить $2.6–4.4 трлн в год к мировому ВВП. Развитие ИИ является обязательным для сохранения конкурентоспособности банков: он ускоряет клиентские сервисы, повышает точность аналитики и снижает операционные издержки.

- В Республике Казахстан банковский сектор активно внедряет ИИ: по данным Национального Банка Республики Казахстан, более 70% Банков второго уровня (далее – БВУ) уже применяют ИИ-технологии в процессах, а остальные планируют начать внедрения в 2026 году. При этом основные вызовы – недостаточность кадров и инфраструктуры, а также риски безопасности и регуляторное давление. Национальный Банк Республики Казахстан (далее – НБРК) и финансовый регулятор Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР) выступают за стимулирование ИИ и риск-ориентированный подход АО «Нурбанк» (далее – Банк) в его применении.

- Наша задача – использовать этот тренд для устойчивой трансформации Банка, повысить качество услуг и создать «умные» сервисы для клиентов, сохраняя при этом безопасность данных и доверие регулятора.

## Глава 2. Основные понятия и термины, используемые в Стратегии

- В настоящей Стратегии используются следующие понятия и сокращения:

- АРРФР/Регулятор — Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

- БВУ — банк второго уровня.

- Большая языковая модель (Large Language Model, LLM) — модель генеративного ИИ, обученная на масштабных текстовых массивах и предназначенная для понимания, анализа и генерации естественного языка.

- ВНД — внутренний нормативный документ Банка.

- Галлюцинации ИИ (AI Hallucinations) — генерация ИИ-моделью недостоверной или фактически некорректной информации, не подтверждённой исходными данными;

- Генеративный искусственный интеллект (Generative AI, GenAI) — класс ИИ-моделей, способных создавать новый контент на основе обучающих данных и контекста запроса;

- Гибридная модель (Hybrid) — сочетание локальной и облачной ИИ-инфраструктуры;

- Глубинное обучение (Deep Learning, DL) — подмножество машинного обучения, использующее многослойные нейронные сети;

- Данные (DATA) — структурированные и неструктурированные информационные активы Банка, используемые для обучения и эксплуатации ИИ-моделей;

- Допустимый риск — уровень риска применения ИИ, признанный приемлемым для Банка с учётом бизнес-эффекта, требований регуляторов и мер контроля;

- Информационная безопасность (ИБ) — совокупность организационных и технических мер по защите информации, ИИ-моделей и инфраструктуры;

- Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI / ИИ) — совокупность методов, алгоритмов и программных решений, позволяющих системам выполнять интеллектуальные задачи;

- НБРК — Национальный Банк Республики Казахстан;

- Реестр ИИ — централизованный перечень всех ИИ-моделей и ИИ-систем Банка с ключевыми атрибутами и результатами контроля;

- СП — структурное подразделение Банка.

- AI Maturity Assessment — оценка уровня зрелости ИИ в Банке по данным, процессам, технологиям, культуре и управлению;

- AI Risk Tiering (классификация ИИ по уровню риска) — подход к распределению ИИ-систем по уровням риска в зависимости от степени автономности, масштаба воздействия и потенциальных последствий их применения;

- AI-агент (Agentic AI) — ИИ-система, обладающая возможностью автономного выполнения цепочек действий в рамках заданных сценариев, правил и уровней доступа;

- AI Office (Офис искусственного интеллекта и инноваций) — структурное подразделение Банка, ответственное за стратегию, архитектуру, развитие и управление рисками ИИ;

- API (Application Programming Interface) — программный интерфейс для интеграции ИИ-сервисов с информационными системами Банка;

- AS-IS / TO-BE — подход в анализе и трансформации процессов: AS-IS — текущее состояние, TO-BE — целевое состояние;

- Assist / Co-pilot — режим применения ИИ, при котором система оказывает интеллектуальную поддержку работнику Банка, а окончательное решение принимается человеком;

- Bias (Смещение) — систематическое искажение результатов работы ИИ-модели, обусловленное нерепрезентативными или некачественными обучающими данными либо ошибками в архитектуре модели;

- Chief AI Officer (CAIO) — работник Банка, ответственный за формирование и реализацию стратегии ИИ, управление портфелем ИИ-проектов и соблюдение принципов допустимого риска;

- Cloud (облачная инфраструктура) — размещение ИИ-ресурсов в облачной среде поставщика услуг;

- Cost-to-Serve (CTS) — показатель стоимости обслуживания конкретного клиента, продукта или канала на всём жизненном цикле;

- CPU (Central Processing Unit) — центральный процессор, применяемый для вычислений и инференса моделей;

- Data Lake — централизованное хранилище структурированных и неструктурированных данных для аналитики и ИИ;

- Data Warehouse (DWH) — корпоративное хранилище структурированных данных, предназначенное для отчётности и аналитики;

- DPO (Data Protection Officer) — работник Банка, ответственный за соблюдение требований законодательства РК о персональных данных и управление privacy-рисками AI-проектов;

- Explainability (объяснимость) — способность ИИ-модели предоставлять понятные и проверяемые объяснения логики формирования результатов и рекомендаций;

- FCR (First Call Resolution) — показатель разрешения обращения клиента с первого контакта;

- FTE (Full-Time Equivalent) — показатель трудовых ресурсов, эквивалент полной занятости;

- GPU (Graphics Processing Unit) — графический процессор, используемый для обучения и эксплуатации ИИ-моделей;

- IAM (Identity and Access Management) — система управления доступом и идентификацией пользователей и сервисов;

- Human-in-the-loop (HITL) — принцип обязательного участия человека в контроле, подтверждении или корректировке решений ИИ;

- IT (Information Technology) — совокупность технологий, систем и процессов для обработки и передачи информации в бизнесе;

- MLOps / PromptOps — процессы, методологии и инструменты промышленной разработки, внедрения и сопровождения ML- и GenAI-моделей;

- Machine Learning (ML) / Машинное обучение — раздел ИИ, основанный на выявлении закономерностей в данных без явного программирования правил;

- Minimum Viable Product (MVP) — минимально жизнеспособная версия ИИ-продукта с измеримым бизнес-эффектом;

- NPS (Net Promoter Score) — индекс потребительской лояльности;

- On-premises (On-prem) — размещение ИИ-инфраструктуры в собственных вычислительных мощностях Банка;

- Proof of Concept (POC) — пилотная реализация ИИ-решения для проверки гипотезы;

- PURE — набор принципов проектирования и поведения системы: Purposeful, Unsurprising, Respectful, Explainable;

- Retrieval-Augmented Generation (RAG) — архитектурный подход, при котором генерация ответов опирается на поиск во внутренних источниках данных Банка;

- Robotic Process Automation (RPA) / Роботизация процессов — автоматизация регламентных и повторяющихся операций программными роботами;

- ROI (Return on Investment) — показатель возврата инвестиций;

- SIEM (Security Information and Event Management) — централизованная система сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности;

- SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне сервиса;

- SOC (Security Operations Center) — центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности;

- Speech-to-Text (STT) — технология автоматического преобразования речи в текст;

- TAT (Turnaround Time) — время выполнения операции или процесса;

- TCO (Total Cost of Ownership) — совокупная стоимость владения;

- Text-to-Speech (TTS) — технология синтеза устной речи на основе текста;

- TLS (Transport Layer Security) — криптографический протокол защиты данных при передаче;

- VPN (Virtual Private Network) — технология защищённого удалённого доступа;

- Q – квартал.

## Глава 3. Видение и миссия ИИ в Банке

- Видение: стать одним из лидеров цифровой трансформации в Республике Казахстан, где ИИ лежит в основе всех ключевых бизнес-процессов и клиентских сервисов. ИИ обеспечит быстрые, удобные и безопасные услуги: Банк переведёт большинство решений в онлайн, а клиентам будет доступен «умный AI-помощник» круглосуточно. Миссия: за счёт применения Банком ИИ повысить эффективность внутренних процессов, качество клиентского обслуживания и управляемость рисками. ИИ поможет доставлять клиентам персонализированные продукты и рекомендации, оптимизировать кредитование и предотвращать мошенничество, одновременно снижая операционные издержки и ускоряя рутинные операции. Такой подход соответствует задачам НБРК: сделать финансовые услуги удобнее и доступнее, повысить скорость и безопасность банковских операций.

- Основные направления применения ИИ.

- Стратегия включает внедрение ИИ во всех критичных сферах Банка: Внутренние процессы и операционная эффективность: анализ больших данных (кредитный скоринг, прогнозирование спроса), автоматизация рутинных задач (обработка обращений, бэк-офис). ИИ-платформы (особенно внутренняя LLM-платформа) могут стать «копилкой знаний» для работников Банка, ускоряя их обучение и принятие решений. Кодовые ассистенты сокращают время разработки программного обеспечения (увеличение продуктивности на 10–20%);

- Клиентские продукты и сервисы: чат-боты и виртуальные ассистенты (уже 79% банков считают их полезными) в интернет- и мобильном банке для консультаций, продажи продуктов, сбора обратной связи. Персонализированные финансовые рекомендации на базе ИИ, адаптированные под образ жизни клиента. Голосовые боты (например, колл-центр с ИИ-ассистентом) – для более быстрой обработки обращений и повышения (First Call Resolution - разрешение обращения с первого контакта). Применяются технологии генеративного ИИ для улучшения клиентского опыта, например, интерактивные помощники по продуктам (с лучших практик) и проактивное информирование клиентов;

- Риск-менеджмент и комплаенс: обнаружение мошенничества с помощью ИИ-моделей, анализ аномалий транзакций и профилирование клиентов. ИИ‐ассистенты для экспертов по рискам и комплаенсу: автоматический поиск и синтез информации из регуляторных документов, контроль соответствия требованиям (примерно так, как описано для финансовых центров). Улучшение моделей кредитного скоринга за счёт неструктурированных данных. В результате повысится точность оценок рисков и скорость принятия решений;

- Каналы взаимодействия с клиентом: внедрение интеллектуальных систем обработки текстовых и голосовых обращений. Системы Speech-to-Text (распознавание речи / преобразование речи в текст) и NLP (Natural Language Processing - обработка естественного языка) для автоматической кластеризации и ответа на запросы клиентов, уменьшая нагрузку на контакт-центр. Генерация автоматических ответов и рекомендаций. Подобные решения уже показали эффективность в банках: например, ИИ-решения улучшили скорость разрешения обращений и удовлетворённость клиентов;

- RPA (роботизация процессов): использование роботов-ботов для автоматизации регламентных операций: выгрузка/загрузка данных, сверка отчетности, массовая обработка документов. Это позволит снижать затраты на операционные процессы и ускорять их за счёт снижения ручного труда. Опыт других банков (например, внедрение RPA «in-house» (внутренний / собственными силами компании) с экономией десятков тысяч часов) подтверждает эффективность такого подхода.

- Эти направления образуют сбалансированное портфолио проектов: они охватывают клиентскую линию (опыт), операционную модель и комплаенс, обеспечивают как быстрый эффект (RPA, боты), так и долгосрочные преимущества (прогнозирование, персонализация).

- Возможные ограничения внедрения ИИ Диаграмма «Исикавы» - рыбья кость. В рамках реализации и подготовки стратегии, рассмотренные возможные блокирующие факторы успешной реализации для чего Банком, реализуется ряд мероприятий в отношении каждого аспекта см. рис. 1

Рис. 1 анализ факторов диаграмма «Исикавы» - «рыбья кость»

- В результате, анализа факторов влияния Банк сформировал формулу внедрения ИИ:

AI = (DATA × PROCESS × PEOPLE × TECH × CULTURE × GOVERNANCE)

- Данная формула отражает системный подход к внедрению искусственного интеллекта в Банке и определяет обязательные условия, при одновременном выполнении которых ИИ становится масштабируемым, управляемым и экономически эффективным инструментом.

- DATA — данные как стратегический актив. Определение: DATA — это структурированные, актуальные, качественные и юридически корректные данные Банка, используемые для обучения, настройки и эксплуатации AI-моделей.

- Что это означает для ИИ:

- AI принимает решения на основе данных Банка, а не внешних источников;

- Обеспечивается достоверность, воспроизводимость и объяснимость результатов;

- Снижаются операционные и регуляторные риски.

- Ключевые элементы:

- DWH / Lakehouse / Data Marts;

- Data Quality, Data Ownership, Data Lineage;

- Классификация данных (банковская тайна, коммерческая тайна);

- Подготовка данных для RAG / ML / GenAI.

- Риск отсутствия: ИИ становится неконтролируемым, недостоверным и неприменимым в бизнес-процессах.

- PROCESS — бизнес-процессы как источник экономического эффекта. Определение: PROCESS — это формализованные, измеримые и оптимизированные бизнес-процессы, в которые целенаправленно встраиваются AI-решения.

- Что это означает для ИИ:

- AI автоматизирует конкретные этапы процессов, а не абстрактные функции;

- Эффект AI выражается в FTE, SLA, TAT, Cost-to-Serve;

- Обеспечивается масштабируемость решений.

- Ключевые элементы:

- Карта процессов (AS-IS / TO-BE);

- Декомпозиция процессов на шаги принятия решений;

- Выделение точек применения AI;

- KPI и метрики эффекта;

- Риск отсутствия: AI используется точечно, не даёт экономического эффекта и не масштабируется.

- PEOPLE — человеческий капитал и роли. Определение: PEOPLE — это совокупность ролей, компетенций и ответственности работников, обеспечивающих разработку, внедрение и использование AI.

- Что это означает для ИИ:

- AI становится инструментом работников, а не экспериментом IT;

- Формируется внутренняя экспертиза и владение решениями;

- Снижается зависимость от внешних подрядчиков.

- Ключевые элементы:

- CAIO / AI Office – Офис искусственного интеллекта и инноваций;

- ИИ – Партнеры в бизнес-подразделениях;

- Data / ML / AI инженеры;

- Обучение, мотивация, KPI.

- Риск отсутствия: ИИ саботируется, используется формально или полностью зависит от вендоров.

- TECH — технологическая платформа ИИ. Определение: TECH — это совокупность технологической инфраструктуры, инструментов и архитектуры, обеспечивающих разработку и эксплуатацию ИИ-решений.

- Что это означает для ИИ:

- Обеспечивается стабильная и безопасная работа моделей;

- Возможна интеграция AI в ИТ-ландшафт Банка;

- Поддерживается масштабирование и промышленная эксплуатация.

- Ключевые элементы:

- GPU / CPU / Cloud / On-prem;

- LLM (open / private), RAG, Vector DB;

- MLOps / PromptOps;

- API, IAM, Security.

- Риск отсутствия: ИИ остаётся на уровне POC и не переходит в промышленную эксплуатацию.

- CULTURE — организационная и управленческая культура. Определение: CULTURE — это система ценностей, поведения и управленческих практик, обеспечивающих принятие ИИ как стандартного инструмента работы.

- Что это означает для ИИ:

- AI используется ежедневно, а не эпизодически;

- Поддерживается инициатива и экспериментирование;

- Формируется “AI-by-default” мышление;

- Ключевые элементы:

- Поддержка C-Level;

- KPI руководителей на ИИ-инициативы;

- Толерантность к контролируемым ошибкам;

- Встраивание ИИ в регламенты и ВНД;

- Риск отсутствия: ИИ формально внедрён, но фактически не используется.

- GOVERNANCE — управление, контроль и доверие. Определение: GOVERNANCE — это совокупность правил, политик, процедур и механизмов контроля, обеспечивающих безопасное, законное и ответственное использование AI.

- Что это означает для ИИ:

- ИИ соответствует требованиям регуляторов;

- Снижаются юридические и репутационные риски;

- Обеспечивается доверие Совета Директоров и регуляторов.

- Ключевые элементы:

- Политика ИИ и ИИ Стратегия;

- Управление рисками моделей;

- Explainability и audit trail;

- Human-in-the-loop;

- Соответствие требованиям НБК, АРРФР и действующего Закона об ИИ.

- Риск отсутствия: Один инцидент способен остановить все ИИ-инициативы в Банке.

## Глава 4. Принципы этичного и устойчивого ИИ

- Банк придерживается ответственного ИИ: прозрачности, справедливости и человеческого контроля над алгоритмами. Мы интегрируем этические принципы в разработку и внедрение ИИ. По опыту ведущих банков, это означает централизованное управление данными и чёткие правила (DBS-принципы (Data-Based Strategy (принципы принятия решений на основе данных)) PURE: purposeful, unsurprising, respectful, explainable), а также постоянный надзор со стороны комитетов высшего уровня.

- В частности, ИИ-системы запускаются в «режиме co-pilot» – при котором всегда присутствует человек для контроля критичных решений. Банк обеспечивает обучение работников принципам ответственного ИИ и кибербезопасности с учётом международных стандартов.

- У каждого проекта ИИ будут прописаны метрики этичности и воздействия: например, тестирование на отсутствие предвзятости, защита персональных данных и предусмотренные аудиты моделей (как того требуют регуляторы).

- По мере развития ИИ в Банке, должна быть определена роль DPO, либо аналогичная данной должности роль, которая должна закрыть privacy-риски (риски персональных данных) во всех AI-кейсах — от подготовки данных до эксплуатации.

- Такой подход не только защищает банк от «репутационных» рисков, но и обеспечивает доверие клиентов и регуляторов.

## Глава 5. Критерии применения ИИ в проектах и бизнес процессах Банка

- Для обеспечения управляемого, безопасного и экономически обоснованного внедрения искусственного интеллекта анализируются ценность и риски (отношения), которые несут в себе ИИ решения.

Ценности:

- Качество данных — полнота, актуальность, легальность, отсутствие регуляторных ограничений;

- Бизнес-ценность — измеримый эффект (рост доходов, снижение издержек, улучшение NPS, снижение рисков);

- Уровень автономности — степень самостоятельности ИИ (assist → co-pilot → agent).

- Риски (цена риска):

- Риски — информационная безопасность, ошибки моделей, галлюцинации, смещения (bias);

- Регуляторные требования — требования НБК, АРРФР, explainability, хранение и обработка данных;

- Стоимость владения (TCO) — инфраструктура, лицензии, поддержка, обучение персонала.

## Глава 6.  Классификация ИИ по уровню риска (AI Risk Tiering)

- Для управления рисками ИИ в Банке вводится классификация AI-систем по уровню автономности и потенциального воздействия:

| Уровень | Категория | Пример | Допустимый режим |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-0 | Аналитический ИИ | BI, отчёты, прогнозы | Без ограничений |
| AI-1 | Assist / Co-pilot | Внутренние ассистенты | Под контролем человека |
| AI-2 | Ограниченная автономность | Скоринг, антифрод | Аудит, explainability (объяснимость) |
| AI-3 | Агентный ИИ | Автоматические агенты | Только с одобрения СД |

- Все AI-инициативы классифицируются до запуска.

- Проекты уровня AI-3 допускаются исключительно после рассмотрения Уполномоченным органом Банка, имеющим полномочие на принятие рисков.

## Глава 7. Реестр ИИ – Портфель проектов ИИ

- В Банке создаётся единый Реестр ИИ, содержащий сведения обо всех AI-моделях и AI-системах, используемых или тестируемых в Банке.

Реестр включает:

- наименование AI-системы;

- владельца (бизнес и ИТ);

- классификацию риска (AI Tier);

- описание данных и источников;

- уровень автономности;

- регуляторный статус;

- результаты аудитов и тестирования;

- дату пересмотра.

- Реестр является обязательным инструментом внутреннего и регуляторного контроля и обновляется на регулярной основе.

- Управление агентным и генеративным ИИ. Все системы генеративного и агентного ИИ в Банке реализуются по принципу контролируемого поведения:

- ограничение функций и действий ИИ в рамках утверждённых сценариев;

- разделение доверенного и недоверенного контекста (данных, запросов);

- применение правил и политик в виде кода;

- обязательный режим human-in-the-loop (под контролем человека) для критичных решений.

- ИИ не обладает правом принятия окончательных решений без возможности вмешательства человека, за исключением случаев, прямо утверждённых Советом директоров.

## Глава 8. Организационная модель

- Для реализации стратегии создаётся центр компетенций по ИИ – Офис искусственного интеллекта и инноваций. Во главе центра – CAIO (Chief AI Officer), отвечающий за единую AI-политику банка. CAIO будет напрямую подчиняться руководству (топ-менеджменту), поскольку согласно исследованию, стратегии ИИ в 74% банков инициируются на уровне руководства.

- В структуре центра – специалисты по машинному обучению, аналитики данных, инженеры данных, архитекторы инфраструктуры и менеджеры проектов.

- Офис ИИИ является центром компетенций, предоставляющим заключение о возможности и необходимости внедрения ИИ (процессы, решения).

- CAIO является членом Комитетов обладающими полномочиями по управлению рисками ИИ и ответственным за соблюдение принципов допустимого риска при внедрении ИИ в Банке.

- CAIO обладает правом приостановки или пересмотра ИИ-проектов, не соответствующих утверждённой формуле, классификации риска или требованиям регулятора

- УИБ - интегрируется в процесс на всех этапах (см. ниже), но при этом не выступает подразделением, ограничивающим развития ИИ в Банке: представители УИБ входят в межфункциональные рабочие группы и комитеты, участвуют в ранних стадиях оценки проектов.

- Внутренние риски ИИ связаны прежде всего с утечками данных и кибератаками, поэтому УИБ обеспечивает адресные меры контроля, а не запрещает инновации.

- При развитии ИИ в Банке, следует усилить вопрос кибербезопасности и наращивать компетенцию в части безопасности данных с учетом соответствия с НПА.

- Для контроля рисков необходимо усилить Департамент рисков, юридический департамент, комплаенс и службу внутреннего аудита по части компетенции в области безопасности использования ИИ в проектах Банка и реинжиниринге процессов.

- Приоритетными KPI центра ИИ станут: масштаб и эффективность внедрений (экономия затрат, доля автоматизированных операций), повышение доходности продуктов (например, рост выручки за счёт ИИ-услуг) и уровень удовлетворённости клиентов, операционная эффективность.

- Также учитываются обученность персонала (процент работников Банка, прошедших обучение ИИ) и доля проектов, успешно прошедших тесты на безопасность и этичность.

- Руководители функциональных подразделений включают KPI по ИИ в свои планы, через согласование цели с CAIO и руководством Банка. Например, маркетинг ответственный за внедрение ИИ-решений в клиентские кампании и PR, рисковый департамент – за ИИ в скоринге, а операционный директор – за RPA и автоматизацию процессов. Такая сквозная структура ответственности поможет обеспечить системную трансформацию банка, не разрозненные эксперименты.

- При этом в каждом подразделении появляется «AI – Партнер», который обладает компетенцией по знанию возможностей ИИ и участвует в тестировании гипотез вывода новых продуктов и реинжиниринге процессов структурного подразделения. Для реализации стратегии создаются кросс-функциональные команды, формируется портфель проектов с использованием ИИ.

## Глава 9. Этапы реализации (дорожная карта 2026–2028 гг.)

- Реализацию стратегии разбиваем на три этапа:

- 2026 год (этап «Пилоты и инфраструктура»). Выявляем и запускаем пилотные проекты в наиболее критичных направлениях (чат-боты). Одновременно строим технологический фундамент: создаём централизованную дата платформу и хранилище (data lake), разворачиваем GPU-кластер и облачные среды для обучения моделей (выбор решения на основе анализа, безопасности и стоимости владения). Начинаем формировать команду (прибавляем ML-инженеров, и Архитекторов ИИ) и обучать ключевой персонал. Рекомендуется провести оценку текущей зрелости ИИ в банке (AI maturity assessment), чтобы определить пробелы в процессах, данных и технологиях и скорректировать план;

- 2027 год (этап «Масштабирование решений»). Массовое распространение успешно отработанных решений на весь банк. Подключаем ИИ-решения в рознице и бэк-офисе: интегрируем виртуальных ассистентов на онлайн-каналах, расширяем RPA на новые операции, внедряем системы аналитики для риск- и маркетинговых подразделений. Развиваем инфраструктуру: усиливаем вычислительные мощности (наращиваем GPU, серверные кластеры), переходим к гибридной модели (часть сервисов – в доверенные облака, часть – on-premises, с учётом требований НБРК). Банк обучает широкие группы работников Банка, вводим модули ИИ-грамотности в обучающие программы банка;

- 2028 г.г., (этап «Интеграция и устойчивость»). Интегрируем ИИ в бизнес-процессы по умолчанию. Оцениваем эффективность проектов с помощью чётких метрик (сравнивая контрольные и экспериментальные группы). Оптимизируем решения на основе полученных данных: обновляем модели, усиливаем security-контроль, улучшаем процессы. Завершаем трансформацию организационной модели, закрепляем функцию AI Office в долгосрочной структуре. Цель – перейти к целевой модели банка с «ИИ-ядром», где технологии ИИ устойчиво поддерживают бизнес-стратегию и бизнес-модель.

- Каждый этап сопровождается регулярной валидацией: на ключевых вехах (MVP – минимально жизнеспособный продукт) мы проверяем результат по KPI (например, % автоматизации процессов, увеличение NPS, снижение просрочек) и пересматриваем план. Опыт JPMorgan показывает: эффективны пилотирование с измерением ROI и Agile-методики («learn-by-doing»). Банк также будет гибко адаптироваться к новым возможностям (например, новым открытым моделям ИИ) и рискам, следя за рыночными трендами.

## Глава 10. Требования к инфраструктуре

- ИИ-решения предъявляют особые требования к ИТ-ландшафту:

- Вычислительные ресурсы: для тренировки моделей нужны кластерные GPU, а для продакшн-инференса – производительные CPU. Мы планируем приобрести и/или арендовать GPU-серверы (NVIDIA или аналоги) и организовать гибридный облачный доступ (HPC в дата-центрах). Нагрузка на инфраструктуру будет масштабироваться по этапам: сначала – для PoC, затем – для массовых проектов. При этом необходимо проработать вопрос шифрования/маскирования данных. Банком для защиты данных в проектах, содержащих компоненты ИИ обеспечиваются программным обеспечением по типу «AI Security» (ИИ – защита) защиты ИИ решений;

- Хранилище данных: централизованный хранилище (data lake) для хранения структурированных и неструктурированных данных (транзакций, логов, документации, изображений). Важно обеспечить управление качеством и безопасностью данных (система классификации, шифрование, сегментация, обеспечение необходимым уровнем логирования в соответствии с регуляторными требованиями и возможность интеграции с лог-коллектором и SIEM). Международный опыт показывает, что правильная платформа данных сокращает время вывода ИИ-решений в продакшен с 15 до 3 месяцев. Мы строим похожую платформу: единый «источник правды», к которому подключаются модели ИИ и приложения;

- Безопасность платформы: использование технологий контейнеризации и виртуализации с мониторингом безопасности. Необходимы системы отслеживания аномалий и защиты моделей от атак (например, poisoned data, лишний доступ). Мы выберем решения с SOC-обеспечением и VPN доступа, а также возможностью гибридного облачного деплоя (локальные вычисления для особо чувствительных данных). Национальный банк отмечает, что регулятору важно обеспечить и безопасность вычислительной инфраструктуры, поэтому мы используем проверенные сертифицированные решения;

- Подписки и сервисы: банк планирует использовать как собственные ИИ-алгоритмы, так и облачные ML-сервисы (при условии соответствия нормативам). Подписки на платформы генеративного ИИ (например, ChatGPT/LLM для генерации черновиков текстов) могут ускорить некоторые задачи, однако все такие использования проходят проверку на безопасность и наличие «корпоративного режима» или версии. Также нам потребуются лицензии на NLP-/OCR-инструменты для распознавания текста и аудио;

- Резервирование и отказоустойчивость: критическая инфраструктура (серверы GPU, ключевые сервисы) дублируется в горячем резерве. Регулярное резервное копирование данных и моделей. Стратегия Disaster Recovery с учётом ИИ-сервисов.

- Итого, инфраструктурная стратегия – гибридное решение с мощным GPU-кластером, унифицированной платформой данных и современной системой ИБ. Это обеспечит быстрый вывод новых моделей и безопасность операций.

## Глава 11. Участие УИБ и контролирующих СП: подход разрешённого риска

- Информационная безопасность – не формальный запретитель, а партнёр при внедрении ИИ. Мы принимаем «риско-ориентированный подход»: вместо тотального запрета ИИ, УИБ и контролирующие СП определяют допустимые риски и прописывают контрмеры.

- Ключевой принцип – безопасность «с рождения» (Security by Design): каждый AI-проект с первого дня сопровождается оценкой рисков конфиденциальности и устойчивости. Специалисты УИБ участвуют в проработке архитектуры решений (шифрование хранилищ, защита API, аудит логов) и документируют, какие «уменьшенные» риски мы можем взять на себя (например, минимальный риск утечки анонимизированных данных).

- В рамках высоких рисков в части применения ИИ и необходимостью управления данным фактором с точки зрения внедрения ИИ на рынке, требуется с учетом развития ИИ в Банке усиливать УИБ в части кибербезопасности. Пример: для чата с клиентом используются модерация контента и фильтрация личных данных. Для систем распознавания речи – изоляция и шифрование.

- УИБ не запрещает сервис, но проверяет «примитивы безопасности» и готовность к возможной атаке (проактивное тестирование моделей на уязвимости).

- При этом регулятор поддерживает именно такой подход: «применение ИИ будет поддерживаться с риско-ориентированным подходом».

- Наша модель взаимодействия: руководитель УИБ входит в Уполномоченные органы компании (комитеты) где рассматриваются вопросы по ИИ, а специалисты УИБ – в рабочие группы проекта. На каждом этапе их задача – находить «узкие места» и прокладывать согласованные процедуры контроля (сквозная шифрация данных, управление доступом, ведение журнала действий, реагирование на инциденты).

- Таким образом, УИБ и контролирующие СП превращаются из консервативных запрещающих инноваций органов в гаранта того, что мы используем только разрешенные и контролируемые риски, сохраняя скорость внедрения.

## Глава 12. Риски и меры управления

- В стратегии учтены основные риски применения ИИ и соответствующие меры:

- Утечка и компрометация данных (ИБ): персональные и конфиденциальные данные клиентов защищаются методами шифрования, токенизации, анонимизации. Для хранения и передачи данных используются сертифицированные каналы (VPN, TLS). Регулярно проводятся пентесты и аудит ИИ-систем (см. risk-based подход). При проектировании ИИ учитываем категории данных – модель не должна получать больше информации, чем необходимо;

- Ошибка или предвзятость алгоритмов (Технологический риск): организуем процесс verifiability (проверяемость): тестирование моделей на зашумленных данных, контроль за качеством тренировочных наборов. Ставим контрольные валидационные сценарии для алгоритмов (например, сравниваем решения с экспертными оценками в тестовой выборке). При обнаружении «галлюцинаций» или систематических ошибок модели возвращаются на доработку. Также учитываем советы НБРК: оцениваем этические риски и возможное искажение при ИИ-моделях, маркировка всех воспроизведений ИИ, статус о генерации ИИ;

- Кибератаки и саботаж (ИБ): защищаем ИИ-модели от атак типа adversarial examples – проводим обучение методом adversarial training и используем системы обнаружения аномалий на выходах моделей. Обеспечиваем непрерывный мониторинг безопасности (SIEM), храним резервные копии «чистых» копий моделей. Инфраструктуру развёртываем по принципу defense-in-depth (несколько слоёв защиты);

- Операционный риск: отказ оборудования, системные сбои. Устраняем их дублированием компонентов и автоматизированными механизмами отказоустойчивости (например, автозагрузка от резервных серверов);

- Регуляторный риск: требования законодательства Республики Казахстан в области ИИ (изменения/дополнения в законодательные акты РК об ИИ). Мы отслеживаем законодательную и нормативную базу (НБРК, АРРФР и др.) и оперативно адаптируемся: при необходимости встраиваем новые правила (например, требования к explainability для кредитных моделей). Важно, что регулятор Казахстана (НБРК, АРРФР) нацелен на гибкую «регуляторную песочницу», поэтому наши решения будут регулярно согласовываться с НБРК (при совместном мониторинге ИИ-проектов);

- Зависимость от поставщиков: использование зарубежных облаков и моделей может ограничиваться регулятором. Мы учитываем это, сохраняя возможность локального развёртывания (on-prem или в отечественном облаке). Заранее формируем резервные планы (например, модель-замена от локального разработчика) и ведём переговоры о партнёрстве с разработчиками ИИ;

- Репутационные риски: случаи «нежелательного поведения» ИИ (например, генерация некорректной финансовой консультации) минимизируем путём прозрачной коммуникации. Пользователи информируются, что часть сервисов подкреплена ИИ, и дают согласие на такое взаимодействие. Внутренние обучающие программы для работников Банка помогут снизить человеческий фактор ошибок при использовании ИИ (перекосы в ожиданиях, недооценка ограничений модели).

- Банк строит систему управления рисками ИИ Банка основываясь на риск-ориентированном подходе и включающего этапы идентификации, оценки, контроля/обработки и мониторинга рисков ИИ с учётом специфики жизненного цикла моделей, качество данных, автоматизированного принятия решений, а также правовых, операционных и репутационных факторов. Каждый проект проходит аудит на этапе design и post-mortem после запуска. Регулярно обновляем реестр рисков ИИ и планы реагирования. При этом Банк в отношении технологии гибок ввиду быстрого развития технологии.

- В основе реализации стратегии лежит адаптивность персонала и компетенции работников Банка, готовность к изменениям и открытость новому, в соответствии с миссией и ценностями Банка. Для перехода к более сложным кейсам применения ИИ и ML – Банк проводит комплексную работу с подготовкой данных в рамках реализующихся в Банке проектов, создание BIG DATA. Обучение персонала в части понимания принципов работы ИИ как технологии, способствует к повышению операционной эффективности Банка, в части AI – реинжиниринга процессов, таким образом перед СП Банка стоит задача идентифицировать, верифицировать и обеспечить переборку процессов

- Документ подготовлен на основе текущих аналитических отчетов и лучших практик банковского сектора. Он учитывает специфику Республики Казахстан (регулирование НБ РК, готовность рынка) и глобальные тренды.

- Стратегия позволит Банку построить защищённую, гибкую и инновационную модель работы с ИИ – соответствующую амбициям Правления и требованиям контролирующих органов. В результате изменчивости технологии возможен пересмотр стратегических подходов к ИИ, для чего Офисом искусственного интеллекта и инноваций проводится постоянный мониторинг среды в части инноваций.

## Глава 13. Заключительные положения

- СП Банка, непосредственно задействованные в реализации требований разработанного ВНД, несут ответственность за ненадлежащее соблюдение и несвоевременное исполнение требований утвержденного ВНД.

- Контроль за надлежащим соблюдением и своевременным исполнением работниками Банка требований утвержденного ВНД возлагается на руководителей соответствующих СП.

- Ключевые метрики успеха (KPI) по итогам 2028 года:

- Операционная эффективность:

- Автоматизация 60% и более рутинных операций (все СП Банка – где применим ИИ);

- Снижение операционных затрат на 15%;

- Увеличение производительности сотрудников на 15%.

- Клиентский опыт:

- NPS увеличен на 15 и более пунктов;

- Рост FCR (First Call Resolution) до 85%;

- Снижение времени обработки обращений на 50%;

- Более 70% клиентских взаимодействий, осуществляемых через AI-каналы.

- Финансовые результаты:

- Рост выручки от AI-продуктов, согласно KPI;

- ROI от AI-инвестиций >150%;

- Снижение стоимости привлечения клиента на 30% (комплексный эффект от трансформации Банка);

- Риск-менеджмент:

- Снижение уровня мошенничества на 20%

- Снижение просроченной задолженности клиентом на 15%

- Точность кредитного скоринга >90%

- Инновационное лидерство:

- Топ-10 БВУ Республики Казахстан по цифровой зрелости;

- Более 10 патентов и инноваций в области AI;

- Признание НБРК как лидера AI-трансформации.

- Критические факторы успеха

- Топ-менеджмент — активная поддержка Правления на всех этапах;

- Кросс-функциональная координация — синхронизация всех СП Банка через CAIO;

- Talent acquisition — привлечение и удержание AI-специалистов высокого уровня;

- Change management — системная работа с культурой и сопротивлением изменениям;

- Регуляторное взаимодействие — проактивный диалог с НБРК и АРРФР;

- Непрерывное обучение — инвестиции в развитие компетенций всех работников;

- Гибкость и адаптивность — готовность корректировать дорожную карту (приложение 1) на основе результатов внедрения ИИ и выделенных ресурсов.